目   录

0.1《质量手册》发布令

0.2  质量方针颁布令

0.3  管理者代表任命书

0.4《质量手册》管理

0.5  企业简介

1.  范围

2.  引用标准

3.  术语和定义

4.  质量管理体系

5.  管理职责

6.  资源管理

7.  产品实现

8.  测量、分析和改进

附录Ⅰ    组织机构图

附录Ⅱ    质量管理体系结构图

附录Ⅲ    质量管理体系职能分配表

附录Ⅳ    质量管理体系程序文件清单

附录Ⅴ    工程项目咨询设计、开发程序流程表

附录Ⅵ    常规工程项目设计咨询、服务程序流程表

0.1     《质量手册》发布令

嘉兴市世纪交通设计有限公司（以下简称公司），依据GB／T19001－2008idt  ISO9001:2008  质量管理体系要求，编制了《质量手册》，阐明了我公司的质量方针和质量目标，对公司的质量管理体系进行了具体的描述。

本手册自2009年9月20日起正式实施。

本手册是公司质量管理的基本法规，是质量管理体系运行的准则，也是公司对所有业主的承诺，公司的有关员工自本手册实施之日起必须遵照执行。

批准：公司总经理

签名：

日期：2009年9月20日

0.2     质量方针颁布令

质量方针

精心设计、科学管理、质量至上、诚信服务。

目        标

1、工程设计(咨询)文件交付正确完整率96%以上,会审通过率100%。

2、诚实守信、热情服务、持续保持业主满意率90%以上。

3、合同履行率100%，

质量方针和目标是我公司质量工作的宗旨和方向，现予以颁布，全体员工必须理解和掌握并坚持贯彻执行，在各项质量活动中，自觉抵制和纠正不符合质量方针的现象和行为。

此令！

批准：公司总经理

签名：

日期：2009年9月20日

0.3    管理者代表任命书

任命  郑金余  为公司质量管理体系管理者代表。其职责：

a）负责按照ISO  9001：2008要求建立、实施和保持公司的质量管理体系，加强对员工进行质量意识教育，不断提高全体员工对企业依存于业主和满足业主要求等重要性的意识。

b）负责组织和策划质量管理体系内部审核。

c）及时向总经理报告质量体系的运行情况和有关业主的信息，提出质量管理体系改进的需求，保证质量管理体系的有效运行和持续改进。

d）协助总经理组织管理评审。

e）负责不同层次和职能之间有关质量体系运行过程中的沟通。

f）审核《质量手册》，批准《程序文件》发布和修改。

g）作为公司的代表负责质量管理体系有关事项及对外部的联络沟通。

公司总经理：

日期：2009年9月20日

0.4     《质量手册》管理

本公司依据GB／T19001－2008idt  ISO9001:2008  《质量管理体系－－要求》标准，结合公司的实际情况，编制了《质量手册》，具体内容见手册。

1、《质量手册》由公司管理者代表审核，公司总经理批准发布。

2、《质量手册》的发放、回收工作由公司行政财务部负责办理，每本《质量手册》必须有统一编排的分发号，并加盖“受控”或“非受控”文件的印章，发放和回收要办理签收、登记手续。

3、《质量手册》印刷数量、发放范围由公司管理者代表确定。

4、受控的《质量手册》发给公司领导、公司各职能部门负责人、第三方认证机构。

5、非受控的《质量手册》经管理者代表批准，可发给上级单位、业主、监理等对外交流必须的单位或个人。

6、《质量手册》限定在公司范围内使用，未经公司管理者代表批准，任何部门或个人不得擅自对外交流、外借和外送复印。

7、受控《质量手册》的持有者，当其调离公司或职务发生变化时，应及时将《质量手册》交回总师室，由文件管理员办理回收、登记手续并予以注销。

8、《质量手册》持有者应爱护，保证完整、清洁、妥善保管，不得损坏、丢失。

9、《质量手册》在使用期间发现问题时由公司职能部门负责人收集修改意见和建议，及时反馈到行政财务部，经公司最高管理者决定并向有关部门下达修改指令，由公司行政财务部修改。

10、《质量手册》未经公司最高管理者授权，任何人不得随意更改，同时没有公司最高管理者亲自签发，任何修改均无效。

11、行政财务部负责将《文件更改通知单》及时送给所有受控《质量手册》持有者，同时回收作废的文件，除存档资料外，其余销毁，以防使用作废的文件和防止《质量手册》内容出现不一致的情况。

12、《质量手册》经多次修改或重大修改时，需换版。按照A、B、C……的顺序确定版本号。换版时仍执行本手册0.4章第一条的审批规定。

0.5    企业简介

嘉兴市世纪交通设计有限公司成立于1992年，是嘉兴市港航管理局下属的具有水运行业设计乙级及工程咨询丙级资质的企业。主要业务范围为水运工程规划、可行性研究、工程设计、立项申请报告代理、水运行业招标咨询、水运工程测量等。

公司技术力量雄厚，专业配套齐全，现有职工47人，其中各类专业技术人员44人，教授级高级技术职称1人，高级技术职称17人，中级技术职称20人。拥有注册咨询师5名，注册造价师2名，注册土木工程（港航工程）师6名。公司设备先进、齐全，拥有全套先进的设计设备以及一批先进的设计及管理应用软件，建立了先进的生产信息管理系统，实现内部资源共享、协同工作。2007年公司引进了一艘具有国际领先水平的多功能、高精度航道扫测船，可从事水下地形高精度的扫测业务。

公司成立以来完成了多项水运重点工程项目的设计、咨询、测量工作。航道设计项目主要有：嘉于硖线航道改造工程、湖嘉申线一期工程、东宗线航道（二期）改造工程；港口设计项目主要有：设计吞吐能力超过100万吨/年的海宁公用码头、吞吐能力超过60万吨/年的嘉兴杭州湾钢贸城物流仓储码头以及吞吐能力超过200万吨/年的嘉兴市内河多用途港区工程等新建项目；咨询项目主要有：完成了嘉兴市内河航道（2003-2020年）的建设规划和嘉兴市内河港口（2006-2020年）的总体规划、嘉于硖线、杭申线、乍嘉苏线、杭平申线、湖嘉申线改建和扩建工程项目建议书及工程可行性研究；沪杭客运专线嘉兴段跨主干线航道桥梁通航净空尺度和技术要求论证的报告。测量项目方面主要完成了对杭申线航道、京杭运河航道、杭平申线航道、乍嘉苏线航道、杭湖锡线航道、浦阳江航道、钱塘江等主干线航道的扫测。公司长年通过与国内知名院、校进行业务合作及交流，不断提升公司业务能力。

公司一直注重设计质量、重视科技进步，不断改进和完善内部质量管理体系，于2004年通过ISO9001国际质量管理体系认证，2006获得嘉兴市“勘察设计诚信单位”称号。近年来更是屡获各项荣誉：《嘉兴内河港总体规划》荣获交通运输部优秀水运工程咨询成果三等奖；《嘉于硖线航道改造工程南郊河段》荣获嘉兴市建设工程南湖杯优秀勘察设计一等奖；《航道扫测技术研究与应用》荣获2009年嘉兴市科学技术进步奖三等奖等。

公司将一如既往遵循“精心设计、质量至上、科学管理、诚信服务”的质量方针，以“做实、做精、做强”的经营理念竭诚为业主提供优质、高效的设计、咨询、测量服务。

法人代表：钱惠军

总 经 理：钱惠军

地    址：中环西路709号

电    话：0573－82065852

传    真：0573－82065852

质量手册               版本/修改  1/O                    Q/SJ－A－4·2·2－2009

1.  范围

1.1 总则

为了规范管理，确保公司提供满足业主和适用的法律法规要求的产品，使按照ISO9001：2008《质量管理体系－－要求》标准建立的质量管理体系持续改进和有效运行，旨在增强业主满意度。

1.2  应用

本公司的产品范围为，水运行业（航道工程）设计、港口河海工程咨询及服务，按GB/T19001－2008标准ioltISO9001:2008标准规范、设计、咨询、服务过程。

2.  引用标准

ISO9000：2005《质量管理体系－－基本原理术语》

3.  术语和定义

3.1  本手册采用ISO9000：2005《质量管理体系－－基本原理术语》中列出的术语和定义。

3.2  本手册采用《港口工程术语标准》、《航道工程术语标准》中列出的术语和定义。

3.3  项目设计咨询组简称项目组

3.4  常规设计咨询项目：公司承担过类似项目的设计、咨询，技术成熟的项目。

3.5  设计咨询开发项目：公司新开发的技术复杂的项目。

4.  质量管理体系

4.1  总要求

4.1.1  质量管理体系范围：本公司质量管理体系范围包括水运行业（航道）工程设计全过程、港口河海工程咨询全过程和交付服务过程

4.1.2  支持过程和产品过程由质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进等部分组成，它们分别对应ISO9001：2008标准的第四、五、六、七、八章。

质量手册               版本/修改  1/O                    Q/SJ－A－4·2·2－2009

4.1.3  本公司产品的实现过程包括：收集市场信息→承揽设计（咨询）任务或投

标→设计（咨询）准备→采购→设计（咨询）运作→监视和测量→交付和服务。质量管理体系文件明确了这些过程有效运行和控制方法。

4.1.4  为确保质量管理体系有效运行，公司配置了必要的资源和信息，实施动态管理。

4.1.5  为正确掌握质量管理体系过程运行状况，将监视、测量分析各过程，对设计（咨询）过程采用校对审核制度、评审制度加以监控。

4.1.6  在测量分析基础上，采用必要的改进措施，实现持续改进。

4.1.7  本公司目前不存在外包过程。

4.2  文件要求

4.2.1  总则

本公司质量管理体系文件有：

a）质量方针和质量目标（见0.2节）；

b）质量手册（具体内容见本手册）；

c）程序文件有：文件控制程序、质量记录程序、管理评审工作程序、培训工作程序、设计（咨询）和开发控制程序、采购工作程序、设计（咨询）和服务的控制程序、标识和可追溯性控制程序、监视和测量设备控制程序、内部审核工作程序、不合格品控制程序、纠正措施和预防措施控制程序；

d）管理制度有：设计生产经营管理制度、设计技术质量管理制度、技术经济责任制考核办法、技术文件编制规定、计算书编制规定、工程设计套用图纸规定、设计评审管理办法、设计变更管理规定、设计文件归档制度、设计文件校审制度等文；

e）ISO9001：2008标准要求和本公司要求的质量记录（可见《质量记录清单》）。

4.2.2  质量手册

公司依据ISO9001：2008《质量管理体系－－要求》标准编制《质量手册》。

a）质量管理体系管理的范围（见4.1.1条款）；

b）《质量手册》中直接包含了程序文件，引用了相关的管理制度；

c）《质量手册》中对质量管理体系的过程的相互作用有相应的表述。

| 嘉兴市世纪交通设计有限公司 程序文件 | Q/SJ－B－4·2·3－2009 |
| --- | --- |
|  | 版本／修次 1／0 |
| 标题：文件控制程序 | 共5页 第 1 页 |

文件控制程序

1.  目的

对质量管理体系有关的文件进行有效的控制，确保各相关场所使用的文件是有效版本，保证质量管理体系的正常运行。

2.  适用范围

适用于与质量管理体系运行中所涉及和形成的所有文件（包括外来文件）的控制。

3.  职责

3.1  公司行政财务部是《文件控制程序》的归口管理部门，负责编写控制程序，负责对质量管理体系文件进行专门管理，保存质量管理体系文件的原稿，包括修改、登记、编号、发放等，负责将《文件更改通知单》及时发给所有受控质量体系文件持有者，同时回收作废文件，除存档备查外，其余销毁。

3.2  公司行政财务部负责与质量有关的上级文件和公司管理规定等有关文件的收发、收集、整理、组卷、归档、编目、借阅和管理工作，及时提供利用。

3.3  各有关部门负责各自归档的其他各类文件的专门管理，各工程项目结束后到公司行政财务部办理归档手续。

4.  工作程序

4.1  文件分类

a）A类文件              质量手册；

b）B类文件              程序文件；

c）C类文件              质量记录；

d）D类文件              公司管理规定；

e）W类文件              外来文件：各类标准、规范、合同、业主、测量勘察单位提供的文件和资料；上级主管部门等发布的与质量有关的文件；

f）JS类文件             技术性文件：设计指导书、设计工作大纲、质量计划

上述文件允许以文字、电子媒体、照片等形式代表示。

4.2  文件控制可分为受控文件、非受控文件

4.2.1  受控文件

a）质量手册；

b）程序文件；

| 嘉兴市世纪交通设计有限公司 程序文件 | Q/SJ－B－4·2·3－2009 |
| --- | --- |
|  | 版本／修次 1／0 |
| 标题：文件控制程序 | 共5页 第 2 页 |

c）质量记录；

d）公司管理规定；

e）外来文件；

f）技术性文件；

上述文件发放时加盖“受控”印章。

4.2.2  非受控文件

为业主提供的《质量手册》，由行政财务部加盖“非受控”印章。

4.3  文件标识

用“企业代号…文件分类号…标准章节或序号…年号”来表示。

4.3.1  文件编号

a）质量手册；

Q／SJ－A－4·2·2－2009

b）程序文件

Q／SJ－B－4·2·3－2009      此编号代表文件控制程序；

c）质量记录

Q／SJ－C-5.6－01             此编号代表管理评审第一个质量记录；

d）公司管理规定

Q／SJ－D-01                  此编号代表公司第一个管理规定；

e）外来文件

Q／SJ－W－01                 此编号代表公司第一个外来文件；

f）技术性文件

Q／SJ－JS－01                此编号代表公司第一个技术性文件；

4.3.2  已作废的文件应加盖“作废”印章，以防止使用作废的文件。

4.4  文件的编写、审批和发布

4.4.1 《质量手册》由公司行政财务部负责编写，管理者代表审核，总经理批准发布。

4.4.2  程序文件由各有关职能部门负责编写，公司行政财务部审核，总经理批准发布。

| 嘉兴市世纪交通设计有限公司 程序文件 | Q/SJ－B－4·2·3－2009 |
| --- | --- |
|  | 版本／修次 1／0 |
| 标题：文件控制程序 | 共5页 第 3 页 |

4.4.3  支持性文件由各有关职能部门负责编写，经分管领导审核、批准、发布。

4.4.4  技术性文件由各项目组编写，副总经理批准发布。

4.4.5  外来文件由总经理批准后各部门按批示执行。

4.5  文件的发放、回收。

4.5.1  受控文件由公司行政财务部根据3.1和3.2条款规定填写《收发文登记表》，经部门负责人审核后按发放范围发放，确保在使用处得到有效文件。

4.5.2  文件领用人在《收发文登记表》上签名，领取注有编号和加盖“受控文件”印章的文件，每份文件都要有不同的编号，便于控制。

4.5.3  加盖“受控”印章的文件不能复印，确实需要复印时，经公司总师室审批后，按本程序的4.5.1和4.5.2条款执行。

4.5.4  使用质量管理体系文件、质量计划的各个场所和人员均不得使用未加盖“受控”印章的复印文件。

4.5.5  当文件破损严重影响使用时，文件使用人应到公司办理更换手续，填写《回收登记表》交回破损文件，更换新文件，新文件的分发号仍使用原文件分发号，文件管理人员将收回的破损文件销毁。

4.5.6  当文件丢失后，文件使用人应及时向公司行政财务部申明理由，必要时做出检查，再按本程序的4.5.2条款重新办理领用手续，文件管理人员在补发文件时，要重新编写分发号并将原丢失文件的分发号通知有关部门作废，以防止变更或改版后误用。

4.5.7  调动工作的人员应主动返回持有的有关文件，填写《回收登记表》。

4.6  文件的更改及评审

4.6.1  文件如有不适应的部分必须更改时，由申请更改的部门填写《文件更改申请书》，说明更改原因，必要时经审批人组织评审并批准后发布。

4.6.2  文件更改后，公司行政财务部应及时填写《文件更改通知单》通知各部门，由各部门负责人督促检查文件持有人进行更改，以保证相关场所都使用有效版本，防止误用作废文件。

4.6.3  质量手册的适宜性、充分性、有效性。由总经理通过管理评审会组织评审其他文件均由之审批人在更改时组织评审。并在审批栏签字。

4.7  文件的换版和作废

4.7.1  文件经多次修改或重大修改时，要重新更换版号，并经批准，原版号文件作废，换发新版，可按A、B、C……顺序，确定版本号。

| 嘉兴市世纪交通设计有限公司 程序文件 | Q/SJ－B－4·2·3－2009 |
| --- | --- |
|  | 版本／修次 1/1 |
| 标题：文件控制程序 | 共5页 第 4 页 |

4.7.2  作废的文件由管理人员按《发文登记表》的名单，收回所有发放的文件如需

要作为资料保存的作废文件，应填写《文件留用申请单》经审批后加盖“作废保留”

印章后方可留用。

4.8  文件的管理

4.8.1  必要时对在用文件及4.6.1、4.6.3所提及的更改文件进行评审，审核其符合性和有效性并列出《文件控制清单》，经领导审核批准后，才能继续使用。经领导批准的《文件控制清单》，作为评审记录部门对《文件控制清单》进行动态管理，及时编制公司《文件控制清单》。

4.8.2  公司水运行业（航道）设计，港口河海工程咨询方面相关国家标准、行业规范及质量管理体系方面的国际标准、国家标准等外来文件，由公司行政财务部填写《收文登记表》并进行编号，同时填写文件阅办单，经单位领导审阅批准后，按本程序4.5.1和4.5.2两条执行，并对外来文件跟踪，确保其有效性。

4.9  文件归档

4.9.1  各部门应将每年在各项工作中形成的文件资料及时收集齐全，按照文件立卷归档的要求进行立卷归档，及时交公司行政财务部存档。

4.9.2  各设计（咨询）项目结束后，项目组应按业主要求抓紧进行设计（咨询）文件的整理和交付工作除合同要求交业主外，同时要有一套完整的设计（咨询）文件交公司存档。

4.9.3  档案管理人员按照档案标准，对案卷进行加工整理，并编制检索目录索引卡等检索，便于查找。对于不符合要求的案卷档案管理人员应及时召集项目组加于补充和完善。

4.9.4  各部门对所管理的文件由公司行政财务部按本程序4.3条款规定确定文件编号后分类进行标识，并按类别存放，便于查找。

4.9.5  设计文件归档执行《设计文件归档制度》

4.10  文件借阅

文件和资料借阅，应办理借阅登记手续，填写《借阅登记表》方可借用，借阅者要

妥善保管好所借文件，保证用后及时归还，不得损坏、涂改和丢失，对不符合借阅条件的，一律不准借阅。

5.  质量记录

| 嘉兴市世纪交通设计有限公司 程序文件 | Q/SJ－B－4·2·3－2009 |
| --- | --- |
|  | 版本／修次 1／0 |
| 标题：文件控制程序 | 共5页 第 5页 |

5.1  文件发放、回收记录

5.2  文件借阅、复制记录

5.3  文件控制清单

5.4  文件更改申请书

5.5  文件留用、销毁申请单

5.6  收文登记表

| 嘉兴市世纪交通设计有限公司 程序文件 | Q/SJ－B－4·2·4－2009 |
| --- | --- |
|  | 版本／修次 1／0 |
| 标题：质量记录控制程序 | 共2页 第 1 页 |

质量记录控制程序

1.  目的

提供工程设计（咨询）过程和设计（咨询）质量符合规定要求及质量管理体系有效运行和持续改进的客观证据。

2.  适用范围

适用于本公司所有从事的工程项目设计、咨询中质量管理体系全过程的质量记录和质量管理体系运行记录的控制。

3.  职责

3.1  公司行政财务部负责编制《质量记录控制程序》，并对其实施监督、检查。

3.2  各职能部门负责本部门质量记录的填写、贮存和保管工作，并对记录的真实性、完整性、准确性负责。

3.3  设计部负责设计（咨询）过程中产生的所有质量记录的填写、保管，并按规定做好归档移交。

4.  工作程序

4.1  质量记录的控制范围

4.1.1  与产品实现有关的记录

包括设计（咨询）项目设计（咨询）记录，校审记录。

4.1.2  与支持过程有关的记录

包括管理评审报告，设计（咨询）控制记录，采购记录，顾客满意度测量记录，内审记录，不合格品控制记录，持续改进记录等。

4.2  可以用文字、电子媒体或照片等形式来表示质量记录

4.3  质量记录格式的编制、审核和批准

质量记录由相关职能部门负责编制，公司行政财务部审核，管理者代表批准。

4.4  质量记录的标识

执行《文件控制程序》的有关规定。

4.5  质量记录的填写要求

4.5.1  质量记录的填写必须准确、及时、完整，做到与工作同步进行，并按规

定程序及时传递。

4.5.2  字迹工整、清晰，文字或数据表达准确无误，记录整洁，手续齐全。

4.5.3  签字应按表格规定亲笔签字，不得由他人代签。

| 嘉兴市世纪交通设计有限公司 程序文件 | Q/SJ－B－4·2·4－2009 |
| --- | --- |
|  | 版本／修次 1／0 |
| 标题：质量记录控制程序 | 共2页 第 2 页 |

4.5.4  所用附图应符合规范和合同的规定要求。

4.5.5  质量记录不得随意修改，必要时允许划改，并签字、注明日期。

4.6  质量记录的收集及保存

4.6.1  各相关部门负责收集质量管理体系运行中与本部门质量活动相关的记录。

4.6.2  由公司行政财务部收集保存。这些文件包括文件控制、培训记录、设备管理、合同评审、管理评审、内审及公司会议记录、采购控制。

4.6.3  设计（咨询）过程中有关质量记录由项目组建立，实施并保管。总师室负责产品实现策划，改进策划，数据分析改进等。

4.6.4  工程竣工时设计部按工程项目将有关的质量记录汇总、归类整理后进行核查，行政财务部归档、保存。

4.7  质量记录的管理

4.7.1  质量记录归档

质量记录由公司行政财务部建立归档目录，统一归档。

4.7.2  质量记录的贮存、保护和检索

质量记录应在适宜的环境中贮存，以防变质或损坏，保存方式宜于存取和查阅，应防止丢失。

4.7.3  质量记录的保存期限及处置

4.7.3.1  质量记录的保存期限特殊规定外，一般为三～八年。

4.7.3.2  对超过保存期限，失去保存价值的质量记录，由保管部门列出清单，部门领导审核，主管领导批准后，填写《文件销毁记录》，统一销毁。

4.7.4  质量记录的借阅

执行《文件控制程序》的规定。

5.  质量记录

质量记录清单

质量手册                版本／修改  1／0                      Q/SJ－A－5·1－2009

5.  管理职责

5.1  管理承诺

5.1.1  最高管理者在公司内采取举办培训班或知识讲座、召开会议等形式，分层次传达满足顾客、法律、法规要求的重要性，让员工都能认识到：

a）满足顾客和法律、法规要求是企业质量管理体系最低的要求；

b）顾客是产品的接受者，如果公司交付的工程设计（咨询）产品不能获得顾客的青睐，就直接影响到市场的占有率，公司最终将无法生存；

c）法律、法规要求反映公众和社会的需要、期望以及利益，公司为了适应市场经济、保障合法权益、完美形象、提高经济效益，最终为生存和发展创造良好的环境，就必须依法规范自身的质量管理行为。

5.1.2  最高管理者就建立和实施质量管理体系及持续改进质量管理体系有效性承诺如下：

a）制定质量方针和质量目标，并确保在相关职能部门和各层次上贯彻落实质量目标；

b）确保实施适宜的过程，以满足顾客要求；

c）确保建立、实施和保持一个有效的质量管理体系，以实现质量目标；

d）确保配备质量活动所必须的资源；

e）将过程的结果与规定的质量目标比较，决定改进的措施；

f）定期对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行管理评审。持续改进管理体系，包括质量方针、质量目标的评审。

5.2  以顾客为关注焦点

最高管理者为实现顾客满意的目标，通过以下活动来确定、转化顾客明示或隐含的需求和期望。

a）通过建立、实施和保持质量管理体系，实现以顾客为中心的目标；

b）通过对顾客要求的识别、产品要求的评审以及与顾客的沟通，了解、掌握并确

定顾客的需求。执行《质量手册》中的7.2条款；

c）通过编制质量管理体系文件和采用产品实现过程中的技术规范、技术标准，以及与顾客签订协议或合同等形式，转化顾客的要求和期望；

d）通过对顾客反馈的数据分析结果采取相应的活动措施（执行《质量手册》中

的8.2.1、8.4条款），确保顾客的需求和期望得到满足。量

5.3  质量方针

5.3.1  总经理制定质量方针（见0.2节），并与公司总方针一致。

5.3.2  总经理确保质量方针满足要求和质量管理体系持续改进。

质量手册                 版本/修改  1/0                      Q/SJ－A－5·4－2009

5.3.3  总经理应制定分解质量目标的方法，并通过管理评审检查、评价考核质量目标。

5.3.4  总经理通过文件、会议布告、内网信息等宣传方式，贯彻质量方针。

5.3.5  总经理应在管理评审中对质量方针持续适宜性方面进行核审。

5.4  策划

5.4.1  质量目标

a）工程设计（咨询）文件交付正确完整率达96％，会审通过率达100％，业主满意率90％以上，合同履行率100％。

b）各职能部门依据公司的质量目标及部门的职责和权限，制定部门质量目标，确保公司质量目标的完成。

5.4.2  质量管理体系策划

5.4.2.1  公司根据ISO9001：2008标准的要求，结合本公司的具体情况，建立起文件化质量管理体系。包括质量手册、程序文件、质量记录以及产品所需各种技术标准、设计规范、检验规范及法律、法规。（详见《文件控制清单》和《质量记录清单》）。

5.4.2.2  公司设立质量管理体系所需各职能部门，并按ISO9001:2008标准要求，确定质量管理体系主要质量活动及职能分配。（详见附录Ⅲ《质量管理体系职能分配表》）

5.4.2.3  公司配备适宜的人员、基础设施、提供适宜的工作环境。

5.4.2.4  公司根据特定产品设计（咨询）要求，编制了《设计和咨询控制程序》，对设计（咨询）过程控制，编制了《设计（咨询）和服务提供过程控制程序》。

质量手册                  版本/修改  1/0                     Q/SJ－A－5·5－2009

5.5  职责、权限和沟通

职责和权限

5.5.1 公司领导、部门职责和权限

1）总经理

a）向全体员工传达贯彻满足业主和法律、法规要求的重要性；

b）主持制定质量方针、目标，颁布公司《质量手册》，对公司质量管理体系的建立、完善、实施和保持的决策负责；

c）主持管理评审，保持质量方针和质量目标的持续适宜性、充分性、有效性，促进质量管理体系的持续改进，达到业主满意；

d）领导公司的质量管理工作，主持质量工作会议，决策与质量有关的重大问题，

对公司的安全、质量负责；

e）确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划，配备所需的资源；

f）任命管理者代表；

g）直接领导公司行政财务部的工作，对其展开的各项活动负领导责任。

2）副总经理职责

a）协助总经理参加公司质量管理体系的建立、完善、实施和保持的决策讨论；

b）具体分管设计部的领导工作，对设计部的各项生产负领导责任；对重大项目产品实现的策划下达设计任务；

c）认真执行国家交通部、建设部关于工程设计的各项管理政策，法规规定，负责对设计（咨询）项目的进度和质量检查考核，对公司合法经营负领导责任。

3）总工程师

a）负责技术、质量、安全方面的管理；组织项目内部评审；

b）参与建立质量管理体系，制定质量方针、目标；组织、主持安全、质量事故的调查和处理；

c）对设计（咨询）文件的完整性，正确性负领导责任；

d）负责测量分析，改进的策划及数据分析，持续改进工作的归口管理；

e）参与内部质量活动的组织和协调，以及对企业外部与质量有关的联络活动。

4）设计部

a）认真贯彻公司的质量方针，实现部门的质量目标；

b）组织编写工程设计（咨询）文件和设计图纸，掌握分析设计（咨询）中存在的不足，制定纠正和预防措施；

c）组织进行测量采集测量数据，并根据采集的数据编与测量报告和图纸，掌握分

质量手册                    版本/修改  1/0                     Q/SJ－A－5·5－2009

析测量中存在的不足，制定纠正和预防措施；

d）参与供方的评价；

e）负责计算机软件的定期校准，及设计、测量设施的维护保养工作；

f）负责一般产品实现的策划，督促检查设计（咨询）人员，严格按照工程设计（咨询）的规范要求设计（咨询）；

g）负责不合格产品的控制；

h）严格执行《工程设计管理制度》、《设计生产经营管理制度》、《航道扫测系统操作规程及使用管理办法》规定的相关内容。

5）行政财务部

a）按总经理、副总经理、总工程师的指示处理公司日常事务；

b）负责人力资源管理、设备管理、工作环境管理、采购控制等；

c）负责文件控制、质量记录控制及文秘、文印等工作；

d）负责编制管理评审计划、管理评审报告、年度内审计划，做好管理评审的准备及

会议记录；

e）贯彻执行公司的质量方针，质量目标，制定本部门的质量目标，并协助领导层对各部门的质量目标完成情况例行检查，按经济责任制对项目组的工作业绩实施考核；

f）参加编制公司的中长期和年度经营计划，负责设计咨询合同的评审管理工作及顾客满意度调查等，确保顾客满意；

g）加强资金管理，负责流动资金的调度，确保设计项目正常运行；

h）组织开展质量成本管理工作，迟列财务工作质量标准。

5.5.2  管理者代表

管理者代表由总经理任命，其职责：

a）负责按照ISO9001：2008标准建立、实施和保持公司的质量体系，加强对员工进行质量意识教育，不断提高全体员工对企业依存于业主和满足业主要求等重要性的意识；

b）负责组织和策划质量管理体系内部审核；

c）及时向总经理报告质量管理体系的业绩和有关业主的信息，提出质量管理体系

改进的需求，保证质量管理体系的有效运行和持续改进；

d）协助总经理组织管理评审；

e）负责不同层次和职能部门之间有关质量管理体系运行过程中的沟通；

f）审核《质量手册》，批准《程序文件》的发布和修改；

g）作为公司的代表负责质量管理体系有关问题对外部的联络沟通；

质量手册                   版本/修改 1/0                        Q/SJ－A－5·5－2009

5.5.3  内部沟通

为保证质量管理体系的有效运行，实施质量要求，实现质量目标，公司的不同层次和职能之间要对质量管理体系的过程的有效性及时进行沟通。

5.5.3.1  沟通内容

a）保持质量管理体系的有效运行和持续改进；

b）有关工作质量的信息；

c）有关资源配置信息；

d）其它与质量管理体系有关的信息。

5.5.3.2  沟通的方式

有选择地利用书面和电子文件、会议、电话、传真、谈话等方式。

5.5.3.3  沟通的具体办法

内部沟通由公司行政财务部负责，各部门负责人以及与质量管理体系有关的人员参加，形成的会议记录、谈话记录、传真等文件由公司行政财务部保存。

5.6  管理评审（见下页《管理评审工作程序》）

| 嘉兴市世纪交通设计有限公司 程序文件 | Q/SJ－B－5·6－2009 |
| --- | --- |
|  | 版本／修次 1／0 |
| 标题：管理评审工作程序 | 共3页 第 1 页 |

管理评审工作程序

1.  目的

对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，包括质量方针和质量目标作系统的全面检查和评审，确保质量管理体系持续有效。

2.  适用范围

适用于本公司质量管理体系，自我评价及改进

3.  职责

3.1  总经理组织和主持管理评审，批准管理评审计划和管理评审报告。

3.2  管理者代表协助总经理做好组织工作，提供全面的质量管理体系运行情况总结。

3.3  公司行政财务部是管理评审工作程序的归口管理部门，负责制定管理评审计划、组织进行评审前的准备工作，编制评审报告，并对评审中提出的完善质量管理体系的纠正和预防措施进行验证，作好管理评审记录并保存。

3.4  公司各部门负责提供本部门各质量管理体系过程实施情况报告，制定并实施本部门有关的各项整改措施。

4.  工作程序

4.1  评审频次

管理评审每12个月至少进行一次，在内部质量审核之后进行，具体时间由总经理确定，由公司行政财务部编制《管理评审计划》，如发生下列情况之一时，由总经理决定增加评审的频次。

a）行业政策、内部管理体制发生重大变化，影响公司质量方针，目标和质量管理体系的适宜性；

b）连续发生重大质量事故；

c）连续被业主投诉；

d）质量管理体系审核或实施中发生重大或系统性问题；

e）有关法律、法规和标准发生较大变更；

f）第三方质量管理体系审核前。

4.2  评审内容

评审实施前由公司行政财务部及时发出“管理评审计划”，评审内容如下：

a）质量方针是否被全体员工所贯彻理解，是否与业主的要求相适应；

| 嘉兴市世纪交通设计有限公司 程序文件 | Q/SJ－B－5·6－2009 |
| --- | --- |
|  | 版本／修次 1／0 |
| 标题：管理评审工作程序 | 共3页 第 2 页 |

b）质量目标是否能达到和适宜；

c）质量管理体系审核结果；

d）组织机构、职责、资源配置及其适宜性的研讨；

e）质量管理体系是否适应内外部环境的变化要求：

f）上一次会议制订的有关改进项目的进程汇报。

4.3  评审方式

评审由总经理主持，管理者代表、副总经理、总工程师、各职能部门负责人参加，参加人员到会时应填写《签到表》。根据评审计划和内容与会人员认真进行讨论、评估。由公司行政财务部填写《管理评审记录》。

4.4  评审输入

由公司行政财务部负责组织相关科室提供评审输入内容。

a）内部和外部审核的结果；

b）业主满意度调查、回访、投诉的处理；

c）设计（咨询）开发、资源管理、质量成本、设计（咨询）质量的检查分析和社会信誉情况；

d）纠正和预防措施的实施情况；

e）前一次管理评审纠正预防措施的实施情况；

f）内部和外部环境及变化趋势；

g）改进建议；

h）可能影响质量管理体系策划的变更。

4.5  评审输出

4.5.1  通过管理评审，总经理应明确提出质量管理体系及其过程有效性，与业主

要求有关的产品，资源需求以及为实现质量方针和目标等方面的决定及改进措施，并

由公司行政财务部填写《管理评审改进措施表》交由责任部门分析原因，采取措施实施。

4.5.2  改进和验证

管理评审的结果，可能会导致质量管理体系文件的更改、组织机构及过程的改进，资源的重新分配等，为防止实施不到位，对这些与质量管理体系有效运行有较大影响的变更，由管理者代表组织行政财务部及时进行跟踪验证，行政财务部填写记录。

管理评审的会议记录经整理，由公司行政财务部编制《管理评审报告》，总经理批

准后下发。

| 嘉兴市世纪交通设计有限公司 程序文件 | Q/SJ－B－5·6－2009 |
| --- | --- |
|  | 版本／修次 1／0 |
| 标题：管理评审工作程序 | 共3页 第 3 页 |

5.  质量记录

5.1  管理评审计划

5.2  管理评审报告

5.3  管理评审改进措施计划

质量手册                   版本/修改  1/0                Q/SJ－A－6·2·1－2009

6.  资源管理

6.1  资源的提供

总经理根据质量方针和目标、设计项目合同、工程需要及业主的要求，及时组织相关部门对实施和改进质量管理体系的过程必须的人员、设施、工作环境、资金等资源进行配备，达到业主满意（详见《设计设施一览表》、《监视和测量设备台帐》、《员工名册》）。

6.2  人力资源

6.2.1  总则

根据质量管理岗位职责的要求，基于适当的教育、培训、技能和经历，配备相应的人员承担与质量有关的工作。

详见：1、岗位工作人员任职要求（教育、培训、技能、经历）；

2、岗位责任制。

6.2.2  能力、培训和意识（见下页《培训工作程序》）

培训工作程序

1.  目的

通过适当的培训，使从事影响产品质量工作的人员能够满足质量管理工作的需要，确保质量管理体系的有效运行和公司质量目标的实现。

2.  适用范围

适用于公司对员工培训的控制。

3.  职责

3.1  公司行政财务部是公司员工培训的主管部门，负责本程序的编写、修改和实施。

3.2  各职能部门确定培训要求，对培训对象接受培训后的上岗资格进行认定。

3.3  公司行政财务部应建立和保持员工的教育、经历、技能和培训档案。

3.4  公司行政财务部应建立激励机制，制定奖惩措施，提高职工质量意识，确保员工为实现目标作出贡献。

4.  工作程序

| 嘉兴市世纪交通设计有限公司 程序文件 | Q/SJ－B－6·2·2－2009 |
| --- | --- |
|  | 版本／修次 1／0 |
| 标题：培训工作程序 | 共3页 第 1 页 |

4.1  培训实施原则

4.1.1  公司按照不同的培训对象和内容进行培训。

对承担影响产品与质量要求符合性工作的人员应是有能力的，对能力的判断应以教育、培训、技能和工作经历等方面考虑，公司行政财务部负责编制《岗位工作人员任职要求》报总经理批准，对所有的岗位能力进行评价，填写《岗位工作人员能力评定表》以确定培训需求。

4.1.2  内部培训与外派培训相结合

a）管理岗位、专业技术岗位、特殊工作岗位的培训以及各类技术业务培训，由公司行政财务部组织实施。

b）一般工作人员的培训（除上级规定统一培训者外）由各部门组织实施；

c）有关法规、规章明确规定涉及人身、设备安全必须经过培训考核，认可才能上岗工作的人员（设计人（咨询）员、电脑操作人员）主要采取培训后外部考核发证的办法取得上岗资格；

d）有关法规、规章明确规定，必须具有一定专业知识和操作技能，必须经过培训、考核、认可才能确保工作符合要求的人员如造价人员、土木工程师等，经相关部门培训

| 嘉兴市世纪交通设计有限公司 程序文件 | Q/SJ－B－6·2·2－2009 |
| --- | --- |
|  | 版本／修次 1／0 |
| 标题：培训工作程序 | 共3页 第 2 页 |

取得执业资格；

e）对质量管理体系内审员，外派培训，外部考试合格。取得内审员资格证书，聘用。

4.2  培训计划的制定和审批

4.2.1  每年末各部门分别依据对岗位人员素质要求，提出下一年度各类人员培训需求，行政财务部据此编制年度培训计划，经主管领导批准后实施。

4.2.2  培训计划包括以下内容

a）培训的目标和要求；

b）培训内容和办班形式；

c）培训人员范围和数量；

d）培训时间安排。

4.3  培训内容与教材的确定

4.3.1  培训内容

a）IS09000系列标准、公司质量方针、质量目标、质量管理体系文件；

b）履行岗位职责所需的质量管理知识及技术业务知识；

c）履行岗位职责所需的专业知识以及现代高新技术知识，更新改进所采用的新技术、新工艺、新设备知识；

d）岗位所需的专业知识和技能及岗位作业标准，特殊工作要求等。

4.3.2  培训教材的确定

a）可以结合实际需要自编教材；

b）外购教材应选择适应性和针对性强，且以国家有关部委组织编写出版的书籍为主。

4.4  评价培训的有效性

4.4.1  外派参加培训的人员如设计（咨询）人员、造价人员、规划评估人员、内审员等结业时由培训单位负责考试和发证。

4.4.2  内部培训的人员，由总师室或行政财务部负责考试或考核。

4.4.3  由行政财务部负责评价培训的有效性，并记录在培训记录表中。

4.5  培训记录管理

4.5.1  有关培训记录由行政财务部负责保存。

| 嘉兴市世纪交通设计有限公司 程序文件 | Q/SJ－B－6·2·2－2009 |
| --- | --- |
|  | 版本／修次 1／0 |
| 标题：培训工作程序 | 共3页 第 3 页 |

4.5.2  培训学员名册，颁发的各种合格证书由行政财务部留存一份。

4.6  对从事影响产品质量要求符合性工作的新员工，由公司行政财务部组织相关部门按岗位要求进行评价所必要的能力，必要时进行岗前培训，考核合格后才能上岗。

5.  质量记录

5.1  年度培训计划

5.2  培训记录表

5.3  员工能力档案

5.4  培训申请表

5.5  岗位工作人员能力评定表

质量手册                   版本/修改  1/0                    Q/SJ－A－6·3－2009

6.3  基础设施

根据项目工程的设计和质量计划，公司提供满足需要的工作场所、相应的设施及支持性服务如电脑（含软件）、通讯及信息系统、测量系统、运输等，并按要求对相关设施进行维护。公司行政财务部负责基础设施管理，编制公司设备台账，督促维修人员做好设备维护保养记录，申购新设备，由使用部门填写申购表，经总经理批准后，行政财务部实施采购，并组织使用部门实施设备验收填写设备验收记录。确保各项设计（咨询）任务正常运行。

6.4  工作环境

公司行政财务部负责每月对工作环境进行监督检查、发放办公用品，确保工作场所实行文明管理，保持工作场地明亮清洁卫生。配备消防器材，确保有效使用。

质量手册                版本/修改  1/0                 Q/SJ—A—7·1—2009

7.  产品实现

7.1  产品实现的策划

为了确保工程设计（咨询）全过程中影响质量的因素得以控制，规定的途径处于受控状态，确保产品质量和业主满意，公司副总经理或设计部负责对工程设计（咨询）项目实现过程进行策划，便于进行有效管理。总师室对常规项目设计按《工程设计图纸会签制度》《设计文件归档管理》等进行管理。

7.1.1  项目工程实现过程分为项目工程组织机构管理、设计（咨询）准备、设计（咨询）过程控制、图纸交验及交付和施工服务。项目工程设计（咨询）实现具体流程图见附录Ⅵ。

7.1.2  公司编制工程项目的设计（咨询）计划，确定项目的质量目标所需提供的资源和设施。依据相应的设计（咨询）规范、工程标准，确定产品所要求的验证和确认。监视、测量以及接收准则。在活动中，对资源和设备进行适当调整，确保满足需要，并形成文件。

7.1.3  为了提供客观证据，对过程及产品符合性进行必要的记录，并按《质量记录控制程序》要求执行。

7.1.4  为了对应用于特定产品、新产品项目或质量管理体系的过程和资源作出规定，公司编制了《设计（咨询）开发控制程序》（见7.3）。

7.2 与业主有关的过程

7.2.1 按《与业主有关的过程控制程序》要求执行。

| 嘉兴市世纪交通设计有限公司 程序文件 | Q/SJ－B－7·2－2009 |
| --- | --- |
|  | 版本／修次 1／0 |
| 标题：与业主有关的过程控制程序 | 共3页 第 1 页 |

与业主有关的过程控制程序

1.  目的

使产品符合设计（咨询）规范及相应的技术标准，满足业主对工程设计（咨询）质量的要求。

2.  适用范围

适用于公司所设计（咨询）工程项目与业主有关的过程的质量控制。

3.  职责

3.1  行政财务部为归口管理部门负责本程序的编写、修改和实施。

3.2  各部门负责与此过程有关的信息资料的提供。

4.  工作程序

4.1  与设计（咨询）产品有关的要求

4.1.1  在投标活动中，由行政财务部组织参加业主组织的标前会议，对工程设计（咨询）项目进行调查和对招标文件的理解、分析、识别，业主规定的产品的规模、质量、造价、服务法律法规等方面的要求，组织相关部门对标书进行评审，填写评审记录。

4.1.2  在设计（咨询）过程中，通过业主组织的项目观摩会、现场办公会，及业主发送的文件，识别业主对产品的交付、变更、服务等方面的要求。

4.1.3  业主虽然没有规定，但规定的用途或已知的预期用途可采用适用的国家标推、行业标淮。

4.1.4  公司认为必要的附加要求。

4.2  与产品有关的要求的评审

4.2.1  评审的时机：评审在投标或合同签订前进行。

4.2.2  评审的目的：对己识别的业主要求连同公司确定的认为必要的要求实施评审，确保评审满足以下要求；

a）产品要求达到规定；

设计（咨询）项目产品的主要技术指标（包括功能和性能要求）；设计（咨询）项目费用及支付方式；设计（咨询）项目交期及服务。

b）与以前表述不一致的合同要求已经解决；

c）组织有能力满足规定的要求。

4.2.3  评审内容

| 嘉兴市世纪交通设计有限公司 程序文件 | Q/SJ－B－7·2－2009 |
| --- | --- |
|  | 版本／修次 1／0 |
| 标题：与业主有关的过程控制程序 | 共3页 第 2 页 |

a）工程的设计（咨询）内容、质量要求、行业技术标准、工程造价，以及招标文件或合同规定的要求进行评审；主要评审项目技术指标是否与《港口工程地基规范》《内河航道标准》《护岸工程设计与施工规范》等规定相一致；项目费用、交期、支付方式等双方责任是否在合同中明确表述；合同文本及签署栏目是否符合《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》及国家地方有关建设工程勘察设计管理法规等规定。

b）对为满足设计（咨询）要求所需的人员、资金、设备、管理等资源进行配备，以确保业主要求在以文件形式提供前得到确认，通过评审，对产品要求作出明确规定，满足业主要求和期望以及法律法规要求。

4.2.4  产品要求发生变更，收到业主补发的招标补遗书后，由行政财务部组织相关部门进行评审，修改文件，重新确定满足业主补充要求的能力。公司组织评审后填写设计产品要求评审记录 ，并以会议或书面通知等方式通知相关人员知道己变更的要求。

4.2.5  评审结果的跟踪措施：对于签订了的设计（咨询）合同的工程项目，由总师室、设计部、行政财务等部门，负责为设计（咨询）实施所需的各种资源进行配置。

4.2.6  评审方法：由行政财务部组织总师室以会签或会议方式进行评审。

4.2.7  评审结果经领导批准后行政财务部保存记录。

4.3  业主沟通

公司设计部、行政财务部通过信息跟踪、资格预审、投标、签订合同、设计（咨询）过程、设计（咨询）产品交付、服务等各阶段与业主接触，实现与业主及时、准确的沟通，以确保合同的准确、有效的实施，达到使业主最终满意的结果。

4.3.1  在建立工程信息网络掌握市场行情的基础上，追踪和确认工程信息，与业主洽谈，详细了解设计（咨询）项目的名称、地点、规模、范围、资金来源等内容，对有必要投标的信息定为合格信息。

4.3.2  在报送资格预审申请书，购买招标文件，签订设计（咨询）合同及合同修订的各过程中，通过信函、传真、电话等方式与业主保持沟通，得到业主的理解和认可。

a）购买资格预审资料，全面了解业主对资质、财务、人员、业绩、设备等方面的要求，确定满足业主要求的能力；

b）购买招标文件，了解和熟悉招标文件内容，确定编制办法，编制投标书并在规定时间向业主投送；

| 嘉兴市世纪交通设计有限公司 程序文件 | Q/SJ－B－7·2－2009 |
| --- | --- |
|  | 版本／修次 1／0 |
| 标题：与业主有关的过程控制程序 | 共3页 第 3 页 |

c）与业主签订合同，必要时办理合同公证；

d）在合同履行过程中，建立和保存合同各阶段的记录，掌握和检查合同执行情况，建立合同台帐，加强动态管理，防止违约事件发生；

根据业主要求，需要较大设计（咨询）变更的项目，须在与业主协商一致后与业主签订补充合同，并通知有关部门遵照执行。

4.3.3  工程设计（咨询）完成后与业主办理交付手续。

4.3.4  在工程设计（咨询）责任期的服务中，由公司行政财务部按合同规定的要求，业主投诉登记，制定相应处理方案。

5.  质量记录

5.1  设计（咨询）产品要求评审记录

5.2  标书、合同台帐

5.3  与业主沟通记录

| 嘉兴市世纪交通设计有限公司 程序文件 | Q/SJ－B－7·3－2009 |
| --- | --- |
|  | 版本／修次 1／0 |
| 标题：设计（咨询）和开发控制程序 | 共5页 第 1 页 |

设计（咨询）和开发控制程序

1.  总则

设计（咨询）控制的职能是把设计（咨询 ）开发项目任务书的要求转化为各类报告和图纸，在保证产品功能的前提下，重视产品的经济性，使项目易于验证和控制。

2.  适用范围

适用于运用新技术、新工艺、新材料的工程项目设计咨询开发过程的质量控制。

3.  职责

3.1  总经理保持质量方针和质量目标的持续适宜性、充分性、有效性，促进质量管理体系的持续改进，达到业主满意，并签署专业建设工程设计合同。

3.1.1  副总经理负责设计进度的检查考核。

3.1.2  总工程师负责设计（咨询）质量的检查考核。

3.1.3  行政财务部负责市场的调研、信息的收集、跟踪预测及做好投标工作。负责公司设备（包括电脑、打印机及应用软件等）的采购控制。

3.1.4  设计部负责项目的设计、开发。

4.  工作程序设计（咨询）和开发流程见附录Ⅴ

4.1  设计和咨询开发策划

4.1.1  总经理负责根据行业技术发展特征，制定企业中长期发展规划。

4.1.2  行政财务部负责收集市场信息，副总经理召集设计部、总师室、行政财务部负责人进行协商编制，确定项目投标书，报总经理批准后由行政财务部负责去参加投标，总经理签署中标合同书。总经理与业主签订设计任务委托书，副总经理或设计部主任根据合同书的内容，下达任务书，明确设计的内容和进度要求。

4.1.3  总经理根据业主委托直接与业主签订建设工程设计（咨询）合同， 副总经理或设计部主任根据合同书的内容，下达任务书，明确设计（咨询）的内容和进度要求。

4.1.4  公司实施项目负责制，组成项目组，由公司领导确定项目负责人，项目负责人确定组成人员，并配备充分的资源。

4.1.5  项目负责人需有本专业中级以上（含中级）技术职称，一定的工作经验，重大项目可由设计部主任或主任工程师担任。

4.1.6  项目负责人确定设计（咨询）开发方案，确定项目设计（咨询）开发阶段，

明确每一阶段内容要求进度、分工及责任人。确定设计阰段评审、验证的时机。如阰段评审、验证采用组合实施方式的也应在方案中列出，并组织参与该项目的设计（咨询）

| 嘉兴市世纪交通设计有限公司 程序文件 | Q/SJ－B－7·3－2009 |
| --- | --- |
|  | 版本／修次 1／0 |
| 标题：设计（咨询）和开发控制程序 | 共5页 第 2 页 |

人员收集相关资料及进行现场踏勘视察，了解工程路线走向，对征用土地数量、主要工程量等进行估算，编制成勘查报告，与拟采用的主要技术标准、规范一起作为设计项目的依据。

4.2  设计（咨询）和开发输入

4.2.1  设计（咨询）输入应包括以下内容：

4.2.1.1  设计（咨询）项目的要求，即项目专业建设工程设计（咨询）合同，包括合同文本、相关协议，主要反映业主的需求与期望。

4.2.2  设计（咨询）合同中应明确以下内容：设计（咨询）项目产品的主要技术指标（包括功能和性能要求，设计（咨询）费用及交付方式、交期及服务）

4.2.3  在项目开始前，业主需提供合同规定的资料（如勘察数据等）给项目组。

4.2.4  适用时，总师室提供以前类似项目的适用信息。

4.2.5  项目组在项目开始时，应填写《项目开发输入清单》，并附各类相关的资料。

4.2.6  项目负责人组织对输入内容进行评审，对其中不完善、含糊的、矛盾的要求进行解决，评审按《设计评审管理办法》执行。

4.3  设计（咨询）和开发输出

设计输出指设计成果形成的文件，主要指规划报告、工程可行性研究报告、工程初步设计文件、施工图设计文件等。

4.3.1  规划报告、工程可行性研究报告

a）项目负责人根据踏勘报告，提出规划报告、项目可行性研究报告主要技术标准，报告组成部分的内容要求，工作计划安排表、文件格式等。

b）项目人员根据项目特点，收集相关资料。

c）工程可行性研究报告的初稿原则按交通部《水运、公路建设项目可行性研究报

告编制办法》的各章内容要求，整理、分析、计算有关资料，并分章节编写。

d）项目负责人汇总后，校核人员进行校对，总工程师审核后，交副总经理批准后出稿。

4.3.2  工程初步设计、施工图设计。

a）以勘察报告作为设计指导原则，在此基础上，项目负责人应编写《总体设计（咨询）原则》，内容主要包括重大方案的技术经济比选，主要技术标准，设计（咨询）要求等。

| 嘉兴市世纪交通设计有限公司 程序文件 | Q/SJ－B－7·3－2009 |
| --- | --- |
|  | 版本／修次 1／0 |
| 标题：设计（咨询）和开发控制程序 | 共5页 第 3 页 |

b）项目负责人一般应承担主体设计（咨询）工作，并协调好各设计（咨询）人员之间工作。

c）输出的内容满足设计（咨询）输入的要求，符合行业法律、法规的要求。

d）出稿时，必须做到内容完整、图纸准确、构思清晰、论据充分可靠。

e）参加人员必须签名，包括审核人员、项目负责人、设计（咨询）人员、校对人员。

f）项目负责人对输出文件进行汇总审核，并填写《设计（咨询）开发输出评审单》中输出内容，申请设计输出评审。

4.3.3 设计开发过程计算执行公司《计算书编制规定》

4.4  设计（咨询）和开发评审

4.4.1  按设计（咨询）开发方案确定的适当阶段对设计（咨询）输入、输出进行评审，以识别和预测存在的问题，及时采取措施，确保满足业主要求及法律法规要求。

4.4.2  设计（咨询）输入评审。由项目负责人检查输入内容各项是否充分适宜、清楚完整，与合同文件及行业规范表述的一致性。直接填写输入评审记录。

4.4.3  设计（咨询）输出评审执行《设计评审管理办法》，由项目负责人提出申请，总工程师负责组织实施。

4.5  设计（咨询）和开发验证 (校核)

4.5.1  本公司设计（咨询）验证与校核同时进行，设计（咨询）验证是为了确保设计（咨询）输出满足设计（咨询）输入的要求，由校核人按项目策划的适当阶段进行设计（咨询）验证，验证结果及必要的措施应填写设计（咨询）验证记录。

4.5.2  设计（咨询）验证的方法可以采用：

4.5.2.1  复核计算方法，对设计（咨询）重新进行理论计算；

4.5.2.2  用试验的方法进行证实，即通过各项检测记录作为设计（咨询）验证记录。

4.5.2.3  与已证实的类似设计（咨询）进行比较，作出对比说明。

4.6  设计（咨询）和开发确认

4.6.1  为确保产品符合规定的使用要求，应在设计（咨询）验证成功之后，进行

设计（咨询）确认。

4.6.2  设计（咨询）确认首先由业主在文件交付单上签收确认，然后业主根据实

| 嘉兴市世纪交通设计有限公司 程序文件 | Q/SJ－B－7·3－2009 |
| --- | --- |
|  | 版本／修次 1／0 |
| 标题：设计（咨询）和开发控制程序 | 共5页 第 4 页 |

际情况采用业主组织的，有上级相关部门参加的设计（咨询）审查，合格后取得设计（咨询）审查报告作为设计（咨询）的最终确认。对于施工图设计，项目完工后的竣工验收报告作为最终确认。

4.7  设计（咨询）和开发更改

4.7.1  设计（咨询）更改执行《设计更改管理规定》。

4.7.2  设计（咨询）更改一般由原设计（咨询）人员实施更改，保存更改记录。

4.7.3  必要时对设计（咨询）更改组织设计评审、验证和确认，并在交付前得到批准。

4.8  设计（咨询）和开发服务

4.8.1   施工图交付后，项目负责人和设计人员参加业主组织的工程技术交底会，详细介绍设计意图、施工注意事项，并对各方面提出的问题，予以书面答复。

4.8.2  产品设计完成后，在施工过程中，原设计人员应经常对设计项目进行跟踪。

解决施工单位遇到的设计方面的问题。对业主提出的一般问题24小时内予以答复，重大问题一周内予以答复。

4.8.3  项目设计（咨询）产品交付后，积极进行回访活动，听取业主感受和意见使业主满意。

4.8.4  记录服务的有关资料。

4.9  资料归档

项目完成后，由项目负责人负责所有资料的整理、归档，具体执行《设计咨询文件归档制度》。

5.  相关文件和记录

5.1  文件

a）《技术文件编制规定》

b）《设计技术质量管理制度》

c）《计算书编制规定》

d）《设计评审管理办法》

e）《设计更改管理规定》

5.2  质量记录

5.2.1  设计、咨询开发任务书

| 嘉兴市世纪交通设计有限公司 程序文件 | Q/SJ－B－7·3－2009 |
| --- | --- |
|  | 版本／修次 1／0 |
| 标题：设计（咨询）和开发控制程序 | 共5页 第 5 页 |

5.2.2  设计、咨询开发方案

5.2.3  设计、咨询开发输入评审表

5.2.4  设计、咨询开发校核验证记录

5.2.5  设计、咨询开发输出评审表

5.2.6  设计、咨询开发项目确认记录

| 嘉兴市世纪交通设计有限公司 程序文件 | Q/SJ－B－7·4－2009 |
| --- | --- |
|  | 版本／修次 1／0 |
| 标题：采购工作程序 | 共2页 第 1 页 |

7.4  采购（见《采购工作程序》）采购工作程序

1.  目的

正确评价与选择合格供方，使采购的物资质量满足工程设计质量要求，对采购全过程实施控制。

2.  适用范围

适用于工程设计（咨询）所需物资的采购管理

3.  职责

3.1  项目组编制所需物资计划，交行政财务部 。

3.2  由行政财务部组织供方的调查、评价和选择，对所采购的质量负责；

3.3  项目组对所采购的设备材料进行质量检查、验收。

4.  工作程序

4.1.1  物资分类

A类物资：影响工程设计（咨询）质量的物资，如各种设计软件规范，相关书籍等；

B类物资：设计（咨询）过程影响质量的物资，如电脑、打印机、纸张、复印机及测量设备等；

C类物资：除AB类以外的其它物资，如包装用材料等；

A、B类物资经评价应建立合格供方名单。

4.1.2  合格供方的评价

由行政财务部组织对合格供方进行评价，由公司总经理批准。

a）评价内容包括：质量保证能力，以具有检验能力、质量管理体系认证书、产品质量认证书或产品合格证书试样检验合格来确认；生产和供货能力以及企业资源等、生产许可证、注册资金来证实（必要时需对生产厂家或供货方进行现场考察）；信誉包括交货期和售后服务，从已合作过的用户调查情况判定；

b）在较小量的采购时，以产品合格证和试验报告来确认，采取购买时或使用前对产品进行检查或试验的方法，进行确认是否合格，确认为合格的不再进行供方评价；

c）其它一般物资实行定点采购供方的评价，以合法企业、供货能力来评定，填写供方评价表；较小量零星采购时，在比质比价、货比三家的原则下进行，不进行供方评价；

d）获得质量管理体系认证的供方，优先选为合格供方；

| 嘉兴市世纪交通设计有限公司 程序文件 | Q/SJ－B－7·4－2009 |
| --- | --- |
|  | 版本／修次 1／0 |
| 标题：采购工作程序 | 共2页 第 2 页 |

4.1.3  供方的管理

a）评定出的合格供方，由公司行政财务部建立合格供方名单，每年底前对合格供方进行综合复审，主要以公司对其产品的质量、服务、到货及时、价格等供货业绩进行考核评价，评价方式和过程与供方评价相同，结果以书面形式公布；

b）因供方的原因，年内发生质量或数量问题商定解决结果未能兑现，或两次以上（含两次）供货延迟影响生产时，可以不合格供方处理，经主管领导批准后，应从合格供方名单中将其除名，并以书面形式通知相关部门。

4.2  信息

采购信息：物资申请计划、物资采购计划、采购合同，国家标准、行业标准及有关技术规范，验收规范，合格供方名单，供方提供的有关资料。

4.2.1  国家标准、行业标准、供方资料，必须是有效版本。

4.2.2  设计部编制物资采购计划，应明确物资的名称、规格（型号）、质量标准、数量、供货时间、加工材料须附图纸或样品。

4.2.3  物资申请（采购）计划编制后由行政财务部、报总经理批准后实施。

4.2.4  设备采购合同签订按照《中华人民共和国合同法》规定的条款，明确物资名称、规格（型号）、数量、价格、质量等级、验收标准、交货方式及时间，违约责任等，经审核，报主管领导签字后加盖合同专用章。

4.3  采购产品的验证

4.3.1  当公司提出对采购的产品要求在供方现场实施验证时，在签订采购合同上，

明确规定产品检验和放行的方法。

4.3.2  验证发现不合格品的处置，执行《不合格控制程序》。

5.   质量记录

5.1  物资采购计划

5.2  合格供方名单

5.3  供方业绩评定表

5.4  进货验收记录

质量手册                 版本/修改  1/0                    Q/SJ—A—7·5—200

7.5  设计（咨询）与服务提供

7.5.1设计（咨询）和服务提供的控制

设计（咨询）和服务提供的控制程序（见下页设计（咨询）和服务提供的控制程序）

| 嘉兴市世纪交通设计有限公司 程序文件 | Q/SJ－B－7·5·1－2009 |
| --- | --- |
|  | 版本／修次 1／0 |
| 标题：设计（咨询）和服务提供控制程序 | 共4页 第 1 页 |

1.  总则

对产品的设计（咨询）和服务全过程的各项活动进行控制，以确保设计（咨询）项目满足业主的需求和期望及有关法律、法规要求。

设计控制的职能是把设计（咨询）项目任务书的要求转化为各类说明和图纸，在保证项目功能的前提下，重视项目的经济性，使项目易于施工、验证和控制。

2.  适用范围

适用于常规工程项目设计（咨询）过程的质量控制。

3.  职责

3.1  总经理负责保持质量方针和质量目标的持续性、符合性、有效性，促进质量管理体系的持续改进，达到业主满意，并签署专业建设工程设计合同。

3.1.1   总工程师负责对设计（咨询）项目进行质量检查、监督。副总经理对设计（咨询）项目进度实施检查监督。

3.1.2  行政财务部负责市场的调研，信息的收集，跟踪预测，及做好投标工作。负责公司设备（包括电脑、打印机、扫描仪及应用软件等）的采购。

3.1.3  设计部负责项目的设计、服务。

4.  工作程序（设计（咨询）流程见附录Ⅵ）

4.1  设计（咨询）任务承接

4.1.1  行政财务部负责收集市场信息，副总经理召集设计部、总师室、行政财务部负责人进行标书评审，确定项目投标书，报总经理批准后由行政财务部人员负责去参加投标，由总经理签署中标合同书。总经理与业主签订设计（咨询）任务合同，副总经理或设计部主任根据合同书的内容，下达设计（咨询）项目任务，明确设计（咨询）的内容和进度要求。

4.1.2  总经理根据业主委托直接与业主签订专业建设工程设计（咨询）合同，副总经理或设计部主任根据合同书的内容，下达设计（咨询）项目任务，明确设计（咨询）的内容和进度要求。

4.1.3 设计（咨询）合同中应明确以下内容：合同签订依据（《中华人民共和国合

质量手册                                               Q/SJ－A－7·5·1－2009

同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章等、设计采用的主要技术标准（《港口工程地

基规范》、《内河通航标准》、《护岸工程设计与施工规范》）等、设计（咨询）费用、

支付方式、双方责任等都应在合同中明确写明。

4.2  设计（咨询）准备

4.2.1  设计部成立项目组，委派项目负责人及组成人员，配备充分的资源。

4.2.2  项目负责人需有本专业初级以上技术职称，两年以上工作经验。

4.2.3   项目负责人确定设计（咨询）标准，确定设计（咨询）方案，组织参与该项目的设计（咨询）人员收集资料及进行现场踏勘视察，了解现场地形，对征用土地数量、工程量等进行估算，编制成勘察报告，与设计部采用的主要技术标准一起作为设计（咨询）项目的依据。

| 嘉兴市世纪交通设计有限公司 程序文件 | Q/SJ－B－7·5·1－2009 |
| --- | --- |
|  | 版本／修次 B／0 |
| 标题：设计（咨询）和服务控制程序 | 共4页 第 2 页 |

4.2.4  在项目开始前，业主需提供相关的资料包括勘察数据给项目组。

4.2.5  总师室提供以前类似设计（咨询）提供的适用信息。

4.2.6  项目组在开始设计（咨询）前，应收集各类相关的资料。

4.2.7  总工程师及设计部主任对设计（咨询）和服务计划书进行审查，对其中不完善、含糊的、矛盾的地方进行解决。

4.2.8  设计（咨询）人员根据项目特点，收集相关资料。检查电脑设备的软硬件状况，为设计（咨询）作好各项准备。

4.3  设计（咨询）过程控制

4.3.1  项目规划、工程可行性研究报告

4.3.1 .1  项目负责人根据踏勘报告，提出项目方案主要技术标准，方案组成部分的内容要求，工作计划安排表等。

4.3.1 .2  设计（咨询）人员按各章内容要求，整理、分析、计算有关资料，并分章节编写工程项目方案的初稿并校对。

4.3.1 .3  项目负责人汇总，校核人员进行校对、总工程师审核后，交副总经理职签后出稿。

4.3.2  工程初步设计、施工图设计。

4.3.2 .1  以勘察报告及通过的工程方案设计（工程初步设计）作为设计指导原则，

质量手册                                                   Q/SJ－A－7·5·1－2009

在此基础上，项目负责人应编写计划书，内容主要包括主要技术标准，设计要求等。

4.3.2 .2  项目负责人承担主体设计（咨询）工作，并协调好各设计（咨询）人员

之间工作。

4.3.2 .3  设计（咨询）产品须满足国家标准、设计（咨询）规范的要求，符合行业法律、法规的要求。

4.3.2 .4  设计（咨询）过程计算执行公司《计算书编制规定》。

4.3..2 5  设计图纸如需套用标准设计图纸或优良工程设计图纸，执行公司《工程设计套用图纸的规定》。

4.3.2.6  设计（咨询）过程执行公司《技术文件编制规定》，必须做到内容完整，图纸准确，构思清晰，论据充分可靠。

| 嘉兴市世纪交通设计有限公司 程序文件 | Q/SJ－B－7·5·1－2009 |
| --- | --- |
|  | 版本／修次 1／0 |
| 标题：设计（咨询）和服务控制程序 | 共4页 第 3 页 |

4.3.2.7  设计（咨询）产品必须由参加设计（咨询）人员会签，包括审核人员、项目负责人、设计（咨询）人员、校对人员。

4.3.2.8   重大项目由总工程师审定、会签完成后由副总经理职签，交行政财务部装订交付。

4.4   设计（咨询）过程质量管理

4.4.1  设计（咨询）过程中，设计（咨询）人、校对人、专业负责人、项目负责人、审核人、审查人职责按《设计技术质量管理制度》执行。

4.4.2  项目负责人督促设计（咨询）人员对各自的设计内容进行自查并检查设计（咨询）产品是否符合相关国家标准、设计（咨询）规范及法律法规的要求。

4.4.3  项目负责人组织设计（咨询）产品的校对审核工作，具体按公司设计（咨询）校对审核管理制度执行。

4.5  设计（咨询）更改

设计（咨询）更改执行《设计（咨询）更改管理规定》、设计（咨询）更改一般由原图审核人审核，并在修改说明书上签字后有效。

4.6  设计（咨询）文件交付

4.6.1  设计（咨询）文件完成后由设计部填写文件交付单，经副总经理审批后交行政财务部负责晒图、装订、包装、具体按产品防护控制程序执行。

设计（咨询）文件完成打印、晒图、装订前，由项目负责人检查文件的完整性后才能转入装订和包装过程。

| 嘉兴市世纪交通设计有限公司 程序文件 | Q/SJ－B－7·5·1－2009 |
| --- | --- |
|  | 版本／修次 1／0 |
| 标题：设计（咨询）和服务控制程序 | 共4页 第 4 页 |

4.6.2  设计（咨询）文件交付由行政财务部负责，业主接收时按规定在《文件交付单》上签收。

4.6.3  《文件交付单》由行政财务部保存。

4.7  设计（咨询）服务

4.7.1  设计（咨询）服务执行《设计（咨询）和开发控制程序》4.8条款。

4.8  资料归档执行《设计（咨询）和开发控制程序》4.9条款。

5.  相关文件和记录

5.1   文件

a）《技术文件编制规定》、《设计生产经营管理制度》、《设计技术质量管理制度》

b）《计算书编制规定》

c）《工程设计套用图纸的规定》

d）《设计更改管理规定》

5.2   质量记录

5.2.1  施工图设计交底记录

5.2.2  业主投诉及处理记录

5.2.3  文件交付单

质量手册                  版本/修改  1/0                Q/SJ—A—7·5·2—2009

7.5.2  过程确认

公司设计咨询过程对设计设备方法（软件选用）及人员资格均应进行确认，由总师室负责确认工作，并在设计任务书和设计开发任务书中作好确认记录。

当设计过程的设计软件和设计人员发生变化时，由总师室组织再确认。

| 嘉兴市世纪交通设计有限公司 程序文件 | Q/SJ－B－7·5·3－2009 |
| --- | --- |
|  | 版本／修次 1／0 |
| 标题：设计（咨询）标识和可追溯性控制程序 | 共2页 第 1 页 |

设计（咨询）标识和可追溯性控制程序

1.  范围

本程序对公司设计（咨询）项目所完成的产品的标识内容及方法作出了规定，以防止混用和实现追溯。

2.  职责

设计（咨询）产品的标识由设计（咨询）人或编写人负责实施。

3.  程序内容

设计（咨询）项目产品的标识

设计（咨询）项目的产品包括：

───设计图纸；

───非图纸文件（包括设计说明书、规划报告书、工可报告书、概预算书和设备材料清单等）；

───图纸类和非图纸文件的电子文件。

3.1  标识的内容

3.1.1  设计（咨询）证书类别及批准编号：项目设计（咨询）产品都应标明相应的设计（咨询）证书类别及批准编号。

3.1.2  项目的名称及工程号：工程设计（咨询）项目名称及工程号由行政财务部根据档案要求和合同编号，并由副总经理核定后统一编制下达。在设计（咨询）过程中所形成的各类文件资料及记录都应使用该项目的名称及工程号。

3.1.3  文件名：由该项目的设计（咨询）阶段确定。

3.1.4  图名、图号：每张图纸都应有图名及唯一的一个图号。

图名由设计（咨询）人员提出并经专业负责人确认。

图纸编号应遵守下列规定：

工程设计图纸应按《技术文件编制规定》实施。

3.1.5  检索号：每一袋成册图纸或非图纸文件都应有一个检索号。各类设计（咨询）项目的检索号的编号办法按《技术文件编制规定》实施。对于单独装袋成册的非图纸文件只编有检索号。项目中卷册的划分在参照有关规定的前提下由该项目的设计阶段确定。

3.2  标识的方法

3.2.1  设计（咨询）证书及批准编号由设计或编写人员填写。

| 嘉兴市世纪交通设计有限公司 程序文件 | Q/SJ－B－7·5·3－2009 |
| --- | --- |
|  | 版本／修次 1／0 |
| 标题：设计（咨询）标识和可追溯性控制程序 | 共2页 第 2 页 |

3.2.2  图标：每张图纸都应有图标。图标的格式见《技术文件编制规定》图标由设计（咨询）人员填写（各级签署栏除外）。

3.2.3  非图纸文件封面及封里的标识：每份文件都应有封面及封里，格式见《技术文件编制规定。封面、封里均由编写人员填写（各级签署栏除外）。

3.2.4设计文件的监视测量状态标识：由校对人在签署栏书签方式表示。

3.3  标识的记录

3.3.1  项目的名称及工程号由行政财务部建立台帐。

3.3.2  在公司内保存的产品由设计部按项目类别建立归档记录。

必要时对结构件、半成品进行标识。

3.4  产品追溯

工程项目设计（咨询）项目成套文件的检索号和每张图纸的图号均是唯一。按图纸的签署栏和设计过程的校对、评审、验证等记录达到设计文件质量的可追溯性。

- 相关文件

《技术文件编制规定》

质量手册                版本/修改  1/1                 Q/SJ－A－7·5·4－2009

7.5.4  业主财产

本公司的业主财产主要为：业主提供的技术标准、技术规范、勘察测量图纸等；设计部为业主财产的归口管理部门，凡公司使用或控制下的业主财产，应：

a）自交付之日起，应防止其损坏、丢失及业主个人信息的保密；

b）在接收时，应对其验证，发现问题及时报告业主；

c）妥善保管和标识；

d）采取保护和维护措施，防止未经批准的使用或不适当的处置；

e）如果发生业主财产丢失、损坏或任何形式不适用，应加以记录，并由项目组向业主通报有关情况。

f）质量记录

《顾客财产问题反馈表》

| 嘉兴市世纪交通设计有限公司 程序文件 | Q/SJ－B－7·5·5－2009 |
| --- | --- |
|  | 版本／修次 1／0 |
| 标题：产品防护控制程序 | 共2页 第 1 页 |

产品防护控制程序

1.  目的

确保提交业主的设计（咨询）成品完好、齐全、交接手续清楚。

2.  适用范围

本程序适用于本公司向业主提交的全部设计（咨询）文件成品。

3.  职责

行政财务部是本程序的主要责任部门，其职责是：

3.1  行政财务部负责安排设计（咨询）文件的搬运、贮存、包装、防护及交付。

3.2  行政财务部负责设计（咨询）文件打印、发图、晒图、装订，并按《设计文件归档制度》贮存保管。

4.  程序

4.1  搬运

成品文件在交付过程中行政财务部负责安排搬运，搬运时谨防破损、混淆、丢失。

4.2  贮存

设计（咨询）文件，在交付业主之前，应将其放在规定的场所妥善保管，要做到防潮、防火，并定期检查。要分类存放，标识明确，以防混淆、丢失或损坏。

4.3  包装

4.3.1  设计（咨询）文件、图纸装订成册后，包装人员将少量者装入设计（咨询）文件袋，大量者纸箱包装。

4.3.2  邮寄或托运的成品文件视具体情况，由行政财务部安排专人用防潮塑料纸包装，装入纸箱，包装箱应有明确的标识。

4.4   防护

设计文件除了在贮存期间要作好防护外，邮寄托运时，还应针对具体情况，采取适当的防护、隔离措施。

4.5  交付

行政财务部根据合同规定的文件数量、交付时间、安排专人将成品交付业主，交付时：

（1）要检验所交付的数量、完整性与完好情况；

（2）要准备好文件交付单，由业主签收，交付单由行政财务部妥善保存；

（3）保护成品质量的措施，要延续到交付给业主。

| 嘉兴市世纪交通设计有限公司 程序文件 | Q/SJ－B－7·5·5－2009 |
| --- | --- |
|  | 版本／修次 1／0 |
| 标题：产品防护控制程序 | 共2页 第 2 页 |

5.   相关记录

5.1  《文件交付单》

| 嘉兴市世纪交通设计有限公司 程序文件 | Q/SJ－B－7·6－2009 |
| --- | --- |
|  | 版本／修次 1／0 |
| 标题：监视和测量装置控制程序 | 共3页 第 1 页 |

监视和测量设备控制程序

1.  目的

对用以证实工程设计产品符合要求的所有监视和测量设备进行控制、校准和维护，确保检验、测量和试验结果的正确性。

2.  适用范围

适用于公司对监视和测量设备的控制，及监视测量用软件的控制。

3.  职责

公司设计部是监视和测量设备的归口管理部门，负责本程序的编写、修改和实施，对项目设计组所有监视和测量设备实施有效控制。

4.  工作程序

4.1  选配

4.1.1  检测设备的选配须符合国家行业有关规定，其检测性能须满足预期要求。

4.1.2  标准检测设备经满足国家计量检定系统的要求，其量值应具有溯源性。

4.1.3  检测设备的申购，由使用部门提出申请，经主管领导审核后，由公司行政财务部统一购买。

4.1.4  新领购的检测设备应先进行检定，合格并达到预期使用要求后方可投入使用。

4.1.5  当业主有要求时，检测设备使用部门可向其提供检测设备的技术资料（不公开资料除外），以证实所使用的检测设备满足使用要求。

4.2  检定

4.2.1  检测设备的检定工作要严格执行检定规程的技术要求，确保检定质量。

4.2.2  强制检定测量设备，接收上级计量基准和标准的量值传递按国家检定规程的周期，100％送上级检定机构进行检定。

4.2.3  结构简单、量大面广、低值易耗、准确度变化不大或使用中要求不高，一

般不能维修、寿命短、更新快的设备，在首次使用前进行强制检定，投入使用后不再

进行。进行周期检定，检定记录由设计部保存。

4.2.4  对未列入国家强制检定和依法管理设备目录之内的器具，根据行业规定及实际使用状况，自行规定校准周期或采用对比检定的方法校准，并做好记录，校准记录

由设计部保存。

| 嘉兴市世纪交通设计有限公司 程序文件 | Q/SJ－B－7·6－2009 |
| --- | --- |
|  | 版本／修次 1／0 |
| 标题：监视和测量装置控制程序 | 共3页 第 2 页 |

目前，公司的监视、测量用计算机软件，设计部应在首次使用前进行校准，并每年按校准规定进行校准，填写校准记录，保存记录。

4.2.5  监视和测量设备除按周期进行检定外，出现下列情况必须重新校准。

a）精密仪器设备位置变动或重新安装；

b）装置拆卸或损坏修复后；

c）对装置的准确度产生怀疑时；

d）发现测量和装置偏离校准状态时；

4.3  维护管理

4.3.1  监视和测量设备领用后先进行检定，合格后方可使用，并纳入在用计量设备管理。须专人操作的应指定专人，必要时制定操作规程。检定机构在检测设备上不能自行调整的部位，严禁使用者自行调整，以防调整不当失准。

4.3.2  在用设备应按规定间隔进行定期检定或校准，检定证书由设计部保存。

4.3.3  闲置的检测设备可由项目组提出申请，报设计部批准办理封存手续，封存期间不进行定期检定，但应贴好封存标记，分开存放。长（超）期封存的检测设备，启用前要重新进行检定。

4.3.4  现场使用的检测设备除使用者应定期维护、保养和检查，设计部不定期现场检查，发现失准、失效应及时处理。

4.3.5  检测设备损坏，显示不正常，偏离标准状态，功能可疑，超过检定周期、封印、标记被破坏等，应立即停止使用，隔离存放，贴好标记。偏离校准状态时应对以往设计测量结果的有效性进行评价和记录。

4.3.6  由公司设计部建立检测设备台帐，并根据检定周期表编制《年度检定计划》。

4.4  搬运、贮存

4.4.1  贮存检测设备的库房环境应满足检测设备的要求，确保设备不受损坏。

4.4.2  检测设备的搬运过程中要采取必须的防护措施，精密设备要严禁用不合格的交通工具携带，防止设备搬运过程中受损伤，发现损坏丢失要立即采取有效措施。

4.5  环境条件

检测设备要正确使用满足其使用的环境条件，消除或减少环境对检测结果的

影响，对影响检测准确度的重要环境参数应进行监控。

| 嘉兴市世纪交通设计有限公司 程序文件 | Q/SJ－B－7·6－2009 |
| --- | --- |
|  | 版本／修次 1／0 |
| 标题：监视和测量装置控制程序 | 共3页 第 3 页 |

4.6  修理、报废和处置

4.6.1  检定设备和计量器具经检定其检测性能，不能满足预期要求的且不能校准或修复的，坚决报废。

4.6.2  对不能满足使用要求无法修复或修复成本过大，或已不适应的检测设备，由设计部依据检定部门出具的检定结果通知书，提出报废手续，报废的检测设备应贴好报废标记，隔离存放或处理。

5.  相关文件

校审用计算机软件校准规定。

6.  质量记录

6.1  监视和测量设备一览表

6.2  监视和测量设备内校记录

6.3  监视和测量设备检定计划

质量手册                  版本/修改  1/0                 Q/SJ－A－8·2·1－2009

8.  测量、分析和改进

8.1  总则

公司为确保质量管理体系符合性和证实产品要求的符合性，持续改进质量管理体系有效性，在管理者代表的归口管理下各职能部门，利用收集与业主满意程度的有关信息、质量管理体系审核中发现的问题、过程、产品的监控和测量以及不合格产品控制所提供的信息和数据，使用合适的统计方法、分析原因、寻找差距、实施纠正和预防措施，持续保持质量管理体系有效运行，以达到持续改进的目标。

8.2  监视和测量

8.2.1  业主满意度

公司对获得的业主满意和（或）不满意的有关信息进行监控，并利用这些信息测量质量管理体系的业绩，保持质量管理体系的有效运行和持续改进。

a）收集与业主有关的信息内容

有关设计（咨询）进度、质量等各方面的反馈；业主要求和合同信息；竞争方面有关业主对不同单位的评价等。

b）获得业主满意度信息的方法：

通过电话、网络、信函业主投拆等方法与业主直接沟通；收集上级领导、专家评价资料、业主组织的现场观摩、市场调研、行业研究的结果等方法，分析业主满意或不满意的有关信息。

c）测量业主满意度信息的方法：

利用数据分析、水平对比、调查表等方法，及时评审业主满意和不满意的信息，分析业主的需求和期望以及工程质量和交付等方面的薄弱情况，针对原因制订纠正和预防措施，并组织实施，当业主需求和期望与质量管理体系发生矛盾时，适时对质量管理体系进行调整。最大限度地满足业主的需求和期望。

d）业主满意度有关信息的收集和分析工作由行政财部负责并保存有关记录（包括调查表）、业主回访记录、业主满意率统计表等）

8.2.2 内部审核（见下页《内部审核控制程序》）

| 嘉兴市世纪交通设计有限公司 程序文件 | Q/SJ－B－8·2·2－2009 |
| --- | --- |
|  | 版本／修次 1／0 |
| 标题：内部审核控制程序 | 共3页 第 1 页 |

1. 目的

验证质量管理体系实施效果是否符合规定要求，以便及时发现问题采取纠正和预防措施，确保质量管理体系有效运行和持续改进。

2. 适用范围

适用于公司内部质量管理体系审核。

3. 职责

3.1   管理者代表负责领导内部质量管理体系审核工作，负责审定公司年度内审计划，任命审核组长、审核员，对审核中有争议的问题进行仲裁。

3.2   公司行政财务部是内部质量管理体系审核的主管部门，负责公司年度内审计划的制订，并负责组织实施。

3.3   公司有关部门接受内部质量审核，按要求制定并实施纠正措施。

3.4   审核组组长负责主持审核组的日常工作，编制具体审核实施计划并组织实施，负责编制审核报告。

3.5   审核员负责编制内部质量审核检查表及不合格项报告，并具体实施审核工作。

4.  工作程序

4.1   由公司行政财务部负责编制年度内部质量管理体系审核计划，报管理者代表批准后下发有关部门，并确保公司质量管理体系有关的过程，每年的审核不少于一次。

4.2   审核的具体时间由公司行政财务部根据具体情况决定。

4.3   审核程序

4.3 1  由公司行政财务部提出审核组名单，推荐审核组组长，报管理者代表批准后成立，审核人员必须是与被审核部门无直接关系，并经过培训合格，有一定工作能力的人员。

4.3 2  审核组组长编制内部审核实施计划，明确审核范围，分配审核内容。

4.3 3  公司行政财务部在实施七日前将审核计划，审核内容告知被审核部门、被审核部门应作好相应准备工作。如被审核部门对审核日期、人员、内容等有异议，可在审核前两天通知公司行政财务部进行协商安排。

4.4  审核实施

4.4.1  首次会议

首次会议由审核组长主持，向被审核部门介绍本次审核的目的、范围、依据、方式、

| 嘉兴市世纪交通设计有限公司 程序文件 | Q/SJ－B－8·2·2－2009 |
| --- | --- |
|  | 版本／修次 1／0 |
| 标题：内部审核控制程序 | 共3页 第 2 页 |

内审日程安排及其它有关事项。

4.4.2  现场审核

根据审核检查表，内审员采用谈话，观察现场，检查资料等方式进行审核，并填写审核检查记录表，对出现的不合格项，审核员应及时提出，经被审核部门人员确认后填写不合格项报告，交审核组长汇总。

4.4.3  审核完成后，由审核组组长组织审核成员整理审核过程中产生的资料。

4.4.4  末次会议

a）末次会议由审核组组长主持，审核组全体成员、被审核部门负责人及有关人员参加：

b）审核组长依据不合格项报告对审核的结果作汇总分析，提出结论性意见。

4.4.5  审核报告

a）审核组长负责编制《内部质量管理体系审核报告》包括：

(1）受审核的部门，审核的内容、时间；

(2）审核依据的文件；

(3）审核组成员、受审核部门主要参加人员；

(4）质量管理体系有效性的结论性意见；

(5）不合格项和观察结果（所有不合格报告作为附件附于审核报告后面）；

(6）建立纠正措施应写明完成时间。

b）审核报告应在审核结束后七天内完成，分别交管理者代表审核和公司行政财务部存档，公司行政财务部在《内部质量管理体系审核报告》生成后三天内将由管理者代表审批后的副本发至公司有关部门。

4.5  纠正措施

4.5.1  公司各有关部门在接到不合格报告后按要求提出不合格项纠正措施。以消除所发现的不合格及找出其原因。

4.5.2  不合格项纠正措施经管理者代表签字批准后由各有关部门实施。

4.5.3.  内审组按管理者代表审核后的纠正措施的要求进行跟踪验证。

4.6.  内部质量审核计划、检查表、内审报告等记录由公司行政财务部保存。

5.  质量记录

5.1.  年度内部审核计划表

5.2.  内部审核实施计划表

| 嘉兴市世纪交通设计有限公司 程序文件 | Q/SJ－B－8·2·2－2009 |
| --- | --- |
|  | 版本／修次 1／0 |
| 标题：内部审核控制程序 | 共3页 第 3 页 |

5.3.  内部审核首（末）次会议签到记录

5.4.  内部审核检查记录表

5.5.  不合格项报告

5.6.  内部审核报告

5.7.  不合格项目分布表

质量手册                版本/修改  1/0               Q/SJ－A－8·2·3－2009

    - 过程的监视和测量

8.2.3.1 为了使质量管理体系的过程处于受控状态，管理者代表负责督促和协调各职能部门，对有关过程的监视和测量，通过内审、管理评审等活动，审核、评价完成质量目标的能力。半年组织行政财部做好各部门质量目标完成情况的检查记录，当发现未能达到策划的目标时，应督促责任部门采取纠正措施，确保质量管理体系持续有效的运行。

8.2.3.2 为了满足业主的要求，总师室组织设计部对产品的实现过程进行监视和测量。具体执行按《设计技术质量管理制度》。

a）在设计（咨询）过程中应按国家、行业的有关标准、规范、规程及合同具体规定的要求进行必要的监视和校核，其监视和校核的项目必须满足其具体合同的要求;

b）工程设计（咨询）前应在全面熟悉勘察、测量文件、业主委托书，进行现场核对和设计调查，发现问题根据有关程序提出修改意见；

c）根据设计合同和业主的要求，按工期要求、项目难易程度和人员、设备的准备情况，编制实施性的项目设计计划书；

d）运用新技术、新工艺、新材料的工程项目设计（咨询）为开发项目，按7.3设计开发过程控制。

e）当设计用设备（包括软件选用）。人员发生复化时，总师室及时组织过程能力确认工作，并做好确认记录。

8.2.4  设计（咨询）文件的监视和测量

工程设计（咨询）文件的监视、测量执行《设计文件校审制度》。

a）设计（咨询）人员自校后，将设计（咨询）文件和计算书交校对人

b）校对人员对设计（咨询）文件进行全面校对，并在校对栏签字

c）项目负责人对全部设计（咨询）文件进行审核汇总

d）设计（咨询）文件交付前由总工程师审定并签字

8.3  不合格品处置执行《不合格品控制程序》。（见下页）

| 不合格品的控制程序 嘉兴市世纪交通设计有限公司 程序文件 | Q/SJ－B－8·3－2009 |
| --- | --- |
|  | 版本／修次 1／0 |
| 标题：不合格品的控制程序 | 共3页 第 1 页 |

1.  目的

为防止工程设计（咨询）不合格产品的非预期使用，特制定本程序。

2.  适用范围

本程序适用于工程设计（咨询）产品在设计（咨询）过程中（包括设计（咨询）文件提交给业主后、但施工安装之前）所发现的不合格品的标识、记录、评价和处置。

- 职责

3.1  公司设计部负责本程序的实施。

3.2  公司设计（咨询）文件交付后的不合格品评审需经总工程师批准，并对纠正措施实施验证。

4.  程序

4.1  工程设计不合格品的判定

不满足合同、规范及标准要求的工程设计（咨询）文件定为不合格品。

4.2  工程设计（咨询）文件提交顾客之前不合格品的控制

4.2.1  标识和记录

在工程设计（咨询）过程中，如在校对审核中发现不合格品，要及时在相应的设计（咨询）文件上作出标识，并做好记录，标明工程名称，文件名称、图名、图号、不合格的内容。

不合格品记录由校审人员负责填写。

4.2.2  评审和处置

a）不会改变工程项目使用功能的金额不超过10万元的设计（咨询）不合格由项目校对人员进行评审，金额超过10万元或导致改变工程项目使用功能的设计（咨询）不合格须由项目负责人评审，并经设计部主任批准。

b）项目负责人确定不合格品的范围、严重程度，提出对不合格品的评审意见，填写《不合格品评审处置单》。

设计（咨询）文件不合格的处置是返工，以达到规定的要求。如涉及设计（咨询）变更按7.3条设计（咨询）与开发程序第4.7条款执行。

c）由不合格品的责任部门实施经批准的不合格品处置方案。各级应按其职责和权限对实施结果进行验证，直至合格为止，并保存验证记录。

| 嘉兴市世纪交通设计有限公司 程序文件 | Q/SJ－B－8·3－2009 |
| --- | --- |
|  | 版本／修次 1／0 |
| 标题：不合格品的控制程序 | 共3页 第 2 页 |

d）责任部门负责通知不合格品涉及的有关部门。通知应按不合格品的性质经各级审批、签发。

4.3  工程设计（咨询）文件提交顾客后的不合格品的控制

4.3.1  记录

工程设计（咨询）文件提交顾客后，在进行施工安装前经对设计（咨询）文件的质量检查、顾客确认（审查），现场服务设计（咨询）人员（工地代表）发现不合格时，应及时作好记录，说明工程名称、文件名称、图号、不合格的内容。记录由设计（咨询）责任部门人员或现场服务人员（工地代表）填写并签署。

4.3.2  评审和处置

a）工地代表可以决定不改变工程项目使用功能的金额不超过10万元的设计（咨询）变更，变更金额超过10万元或改变工程项目使用功能的设计（咨询）变更须项目负责人决定，并由总工程师批准。

b）设计公司（工地代表）确定不合格品的范围、严重程度，提出对不合格品的评审意见，填写工程补充、变更图纸通知单。

设计（咨询）文件不合格品的处置是返工，以达到规定的要求。

c）由责任部门实施批准的不合格评审意见。各级应按其职责和权限对实施的结果进行验证，直至合格为止。如因现场施工急需来不及按程序进行验证而紧急放行时，应作出明确的标识，并作好记录。不合格品处置实施结果应抓紧进行验证，一旦发现不符合规定要求时，应立即纠正，直至合格为止。

d）对工程设计（咨询）文件提供给业主后，在施工安装前发现的不合格品将在安全方面造成严重后果或将造成直接巨大经济损失者，经总师室鉴定后责任部门应填写《不合格品评审处理单》，提出纠正或纠正措施，经审批后负责实施。对实施的结果应进行验证并记录。

e）责任部门负责通知与不合格品有关的部门。必要时，通知业主。通知应按不合

格问题的性质经各级审查、批准、签发。责任部门负责处理对存档的设计（咨询）文件不合格品的修改或更换事宜。

4.4  不合格品处置的跟踪管理

责任部门应将设计（咨询）产品不合格品的记录含《不合格品评审处置单》批准的处置方案、实施结果的验证记录送总师室。总师室负责检查和监督不合格品的处置情况及实施效果，并作为内部质量考核的依据。

| 嘉兴市世纪交通设计有限公司 程序文件 | Q/SJ－B－8·3－2009 |
| --- | --- |
|  | 版本／修次 1／0 |
| 标题：不合格品的控制程序 | 共3页 第 3 页 |

5.  相关文件和记录

5.1  文件

a）《设计和开发控制程序》

b）《设计和服务提供控制程序》

c）《设计更改管理规定》

5.2  质量记录

《不合格品的评审处置单》

《纠正和预防措施单》

质量手册                  版本/修改  1/0                Q/SJ－A－8·4－2009

8.4  数据分析

为实施质量计划，实现质量目标，评价工程项目设计（咨询）的业绩并确定改进的区域，对于质量管理体系以及实施改进等各种来源的数据进行分析，保证质量管理体系的适宜性和有效性。

8.4.1  数据分析的作用

公司为证实质量管理体系适宜性、有效性及持续改进，应对来自各方面的信息和数据进行汇总并加以分析，分析结果可用于确定：“当前设计过程和工程质量的趋势、质量管理体系运行的业绩、业主满意程度、与业主要求的符合性、供方对工程质量影响程度”等。

8.4.2  数据的收集和分析的责任部门

数据收集和分析主要由公司总师室负责并汇总。

由公司设计部收集分析与设计过程和工程质量趋势有关方面的数据。

由公司行政财务部收集分析与质量管理体系运行业绩有关方面的信息。

由公司行政财务部负责收集分析业主满意和（或）不满意、与产品要求的符合性有关方面的数据。

8.4.3  数据分析的方法

各部门及项目组中有选择的运用以下数据分析方法：

水平对比法、因果图、排列图等。

通过分析信息分类，明确原因，采取纠正和预防措施并跟踪验证。

8.4.4  公司总师室对各部门数据收集和分析进行监督检查，并做好检查记录。

质量手册                版本/修改  1/0                Q/SJ—A—8·5·1—2009

8.5  改进

8.5.1  持续改进

公司通过使用质量方针、质量目标、审核结果，数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，防止发生不合格品或不合格品再发生。通过开展多种形式的群众性质量管理活动，充分发挥员工的积极性和创造性，持续改进质量管理体系的有效性，工程项目按以下步骤实施策划和管理；

a）确定测量分析改进对象的现状；

b）建立可实现的改进目标,提出解决办法；

d）评价这些解决办法的利弊关系和效果；

e）实施选定的解决办法；

f）测量、验证和分析实施的结果；

g）将更改纳入文件，形成改进后的有效运作方法；

| 嘉兴市世纪交通设计有限公司 程序文件 | Q/SJ－B－8·5·2－2009 |
| --- | --- |
|  | 版本／修次 1／0 |
| 标题：纠正措施控制程序 | 共2页 第 1 页 |

8.5.2  纠正措施

纠正措施控制程序

1.  目的

消除不合格的原因，防止不合格的再发生。

2.  适用范围

适用于本公司承接的工程设计（咨询）质量和质量管理体系运行中的不合格采取的纠正措施的实施的管理。

3.  职责

3.1  公司总师室负责《纠正措施控制程序》的制定和修改，并对产品和质量管理体系不合格纠正措施的实施进行监督、检查和归口管理。

3.2  各责任部门负责制定本部门有关产品质量和质量管理体系不合格的纠正措施。

3.3  公司总师室负责组织验证有关部门制定的纠正措施。

4.  工作程序

4.1.  收集不合格信息

不合格信息主要来源于以下几方面：

a）设计会审中发现的问题；

b）业主、监理和承包商的投诉或意见；

c）质量管理体系运行过程中发现的质量管理体系问题。

4.2.  不合格原因分析

4.2.1  不合格发生部位的负责人组织有关人员进行调查分析，确定不合格的原因。

4.2.2  为证实原因分析的准确性，适当时通过试验来验证对不合格原因的分析结果。

4.3  纠正措施的制定、实施与验证。

4.3.1  质量管理体系运行过程中发现的不合格，由责任部门分析原因，根据所发生的不合格问题的影响程度，评价确保不合格不再发生的需求，确定和制定纠正措施，经管理者代表批准后实施。由总师室组织跟踪验证纠正措施及有效性。

4.3.2  对设计（咨询）会审，以及业主或监理承包商的意见等渠道发现和反映的质量问题，由责任单位负责分析原因，采取纠正措施，由项目组跟踪检查、验证实施情况和效果，并将验证结果报公司总师室备案。

| 嘉兴市世纪交通设计有限公司 程序文件 | Q/SJ－B－8·5·2－2009 |
| --- | --- |
|  | 版本／修次 1／0 |
| 标题：纠正措施控制程序 | 共2页 第 2 页 |

4.3.3  接到质量投诉的部门，及时报公司总师室备案。组织或授权投诉调查处理，并将调查处理结果通报投诉者。

4.4  纠正措施的评审

责任部门对实施完成的纠正措施及时进行评审。公司总师室在每次管理评审前，收集纠正措施信息，并进行汇总归纳，报管理者代表审核和确定须提交管理评审的纠正措施。

4.5  因纠正措施引起质量管理体系文件更改时，由相关部门按《文件控制程序]》修改质量管理体系文件。

5.  相关文件和记录

5.1  文件

a）《文件控制程序》

5.2  质量记录

5.2.1  纠正和预防措施单

8.5.3  预防措施（见下页《预防措施控制程序》）

| 嘉兴市世纪交通设计有限公司 程序文件 | Q/SJ－B－8·5·3－2009 |
| --- | --- |
|  | 版本／修次 1/0 |
| 标题：预防措施控制程序 | 共2页 第 1 页 |

预防措施控制程序

1.  目的

消除潜在不合格的原因防止不合格发生

2.  适用范围

适用于本公司设计（咨询）的工程项目的设计（咨询）质量和质量管理体系运行中潜在不合格因素采取预防措施的实施和管理。

3.  职责

3.1  公司总师室负责《预防措施控制程序》的制定和修改，并进行监督、检查和归口管理。

3.2  各部门各自负责制定质量管理体系和预防潜在不合格产品的措施。

4.  工作程序

4.1  潜在不合格的识别

通过以下信息的分析，识别是否需制定预防措施。

a）业主的需求和期望；

b）市场需要的分析结论；

c）管理评审过程中发现的质量管理体系潜在的问题；

d）数据分析发现的问题；

e）内审结论及自我评价的结论；

f）安全质量检查中发现的隐患；

g）上级或有关部门对其他单位事故的通报。

4.2  潜在的不合格原因分析

使用统计技术对数据进行分析，以识别潜在不合格的原因。

4.3  预防措施的制定、实施与验证。

4.3.1  对影响质量管理体系有效运行的潜在因素，公司总师室组织有关人员进行

调查，责任部门分析原因并制定相应的预防措施，经管理者代表审批后实施，公司总师室跟踪检查实施情况。

4.3.2  凡新的工程设计（咨询）项目，总师室组织与质量有关的人员学习相应的《设计规范》、《设计标准》，编制设计工作大纲并制定切实可行的质量预防措施。

4.3.3  公司设计部及时收集质量信息，包括业主的需求和期望。并进行归类

分析，确定影响质量的潜在因素，制定预防措施，经总工程师批准后实施，并保存有关

| 嘉兴市世纪交通设计有限公司 程序文件 | Q/SJ－B－8·5·3－2009 |
| --- | --- |
|  | 版本／修次 1/0 |
| 标题：预防措施控制程序 | 共2页 第 2 页 |

记录。

4.4   预防措施的评审

4.4.1  各部门对预防措施实施的有效性进行评价

4.4.2  公司总师室在管理评审前收集预防措施信息，并进行汇总归纳，管理者代表审核和确定需提交管理评审的预防措施。

4.5  因预防措施引起质量管理体系文件更改时，由相关部门按《文件控制程序》

修改质量管理体系文件。

5.  相关文件和记录

5.1  文件

《文件控制程序》

5.2  质量记录

纠正和预防措施单